萧县2022年特色产业到村项目申报书

项 目 名 称   孙圩子镇胡萝卜产业发展项目

项目申报单位    孙圩子镇人民政府

项目实施地点     程蒋山村黄庄自然村

项目申报日期       2022年8月10日

萧县农业农村局

一、项目基本信息

单位：万元

| 项目名称 | 孙圩子镇胡萝卜产业发展项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 | 新建2000吨冷库及配套相关附属设施、车间清洗设备5套，叉车3台、货架1800台套、竹片和塑料片6000个、电力设备1台套500KW、基建设施地平6000平方及水沟400米等其他配套设施。水池等配套设施等。 |  |
| 预计总投资 | 1400 |  |
| 申请资金 | 1400 |  |
| 项目实施 主体 | 乡镇名称 | 孙圩子镇人民政府 |
|  | 分管负责人 | 李凤 |
|  | 联系电话 | 15956028266 |
| - 基本情况 | - 孙圩子镇地处黄泛平原，土质以沙质壤土和两合土为主，属暖温带季风气候区，四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。年日照时数为2220至2480小时，年均气温14.4℃。土质与气候条件适宜胡萝卜生长。近年来，该镇胡萝卜已由单一的夏秋季种植发展为夏秋季与春季种植并重。春季大棚胡萝卜与夏秋季种植的胡萝卜相比，具有产量高、效益好、环境可控等特点，亩均产量4000-5000公斤，产值万元以上。 - 厦门早、山东迟、孙圩子萝卜正当时。厦门胡萝卜4月中旬下市，山东寿光、莱西胡萝卜5月15日至20日上市。孙圩子春胡萝卜填补了厦门胡萝卜下市与山东胡萝卜上市之间的空白，有着得天独厚的市场优势。 - 自2014年试种开始，面积逐年扩大，至2022年，孙圩子镇大棚春胡萝卜种植基地已发展到5000余亩，辐射周边乡镇面积10000余亩，发展前景广阔。 - 随着胡萝卜产业的发展，冷储能力严重不足，制约了胡萝卜生产的进一步发展，需要增加库容，建设冷储设施迫在眉睫。 |  |

二、投资概算表

| 序号 | 主要建设内容 | 规模 （数量） | 预计投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库设备 | 2 | 280 |  |
| 2 | 清洗包装车间 | 4 | 160 |  |
| 3 | 贮藏车间 | 5 | 350 |  |
| 4 | 叉车 | 3 | 75 |  |
| 5 | 竹垫 | 6000 | 20 |  |
| 6 | 架子 | 1800 | 120 |  |
| 7 | 400KW变压器等配套设施 | 1 | 60 |  |
| 8 | 60吨地磅 | 1 | 16 |  |
| 9 | 地基、地坪、垫层、排水沟等 |  | 160 |  |
| 10 | 胡萝卜清洗设备及配套设备 | 5 | 120 |  |
| 11 | 办公场所、机器设备室、电动大门等配套设施 | 18间 | 50 |  |
| 12 | 深水井及水泵管道等 | 2 | 10 |  |
| 13 | 设备循环水池1个（4*3*3） | 1 | 7 |  |
| 14 | 3KW铜芯水泵8个 | 8 | 2 |  |
| 15 | 2吨以上自卸垃圾清运车1台、50铲车1台 | 1 | 15 |  |
| 16 | 布置动力线及照明线、闸刀等 |  | 5 |  |
| 17 | 围墙280米 |  | 10 |  |
|  |  |  | 1460 |  |

三、项目实施方案

- 1.项目实施背景 - 该镇农业经济发展落后，传统的农作物种植获得经济效益低，导致大批年轻人外出务工。近几年，随着扶贫政策的大力倾斜，一些有技术年轻人回乡创业，在考察了目前市场行情的基础上，看到了冷库储存蔬菜的良好前景，特别是储存胡萝卜。而且，近年来冷库作用业越来越受到孙圩子镇大众的推崇和认可，具有收益高、市场广阔等优点。目前该村集中连片的胡萝卜种植产业兴起，对于该镇产业结构调整、农村经济发展有着极大地促进作用。 - 2.项目实施目标 - 该项目的实施，可增加就业人员，促进村级特色主导产业发展，每年为核心示范区村集体增收约150万元。在此良好的政策和市场条件下，今年该村申请建设冷库，以期达到如下目标： - （1）发展壮大农村特色主导产业。在程蒋山村内新建冷库，提高了大棚蔬菜这一主导产业的发展规模，为深入推进一二三产融合发展，进一步夯实了产业基础。 - （2）不断提高群众收入水平。带动广大群众尤其是脱贫群众发展胡萝卜种植，通过订单收购、技术服务、统一销售、储存等多种方式，调动群众发展特色产业的积极性，加快产业结构调整，提高收入水平。 - （3）增加脱贫户收入。项目实施，年预计核心示范区村集体增收约150万元，通过收益再分配，预计每年可分红带动全镇20户脱贫户（优先考虑无劳动能力脱贫户、监测户）预计户均增加收入2000元，带动脱贫户务工200人，促进产业发展，助力乡村振兴。 - 3.项目实施步骤及时间计划 - 2022年8月 申请项目资金 - 2022年10月 镇人民政府启动招投标采购程序 - 2022年11月 实施建设项目 - 2023年8月 项目验收 - 2023年9月 固定资产移交程蒋山村 - 4.计划经营模式 - 冷库建成并移交程蒋山村管理，带动港河村、孙圩子村、王庄村、程蒋山村胡萝卜产业发展，将冷库大棚租赁给世超合作社、黄传龙家庭农场、永旺合作社经营。合作社每年向程蒋山村村集体缴纳租赁费80万元，以分红的方式带动20户脱贫户、监测户增收以及小型公益岗工资发放，壮大村集体经济。 - 5.收益分配计划 - 项目资金形成的固定资产，每年为村集体增加的收入，计划拿出部门分红带动脱贫户、监测户增收，开发小型公益事业岗，其余用作发展村集体经济。 - 6.项目实施效益 - （1）项目实施阶段，可带动30人务工，务工收入约6万元。 - （2）项目完成后，每年可增加村集体收入80万元。 - （3）通过技术服务、统一销售、储存等方式，带动周边群众发展胡萝卜种植，预计可带动150户自主发展，年经营户均收入可达1万元。 - （4）满足合作社扩大生产规模需求，预计每年可为合作社增加经营收入10万元。 - （5）增加村级特色主导产业发展规模，促进产业结构调整，为乡村振兴战略的实施奠定良好的产业基础。

四、项目可行性分析

- 1.项目基本情况 - 根据该镇产业基础和资源禀赋，申报实施冷库建设项目，符合该镇产业发展的实际。经镇政府组织人员评议、审核、公示等程序，拟建设胡萝卜清洗、储藏及废水处理等设施。 - 2.项目建设条件 - 近年来，两季胡萝卜种植越来越普遍，春季胡萝卜越来越多。建成后的租赁问题基本解决，目前已签订预租赁协议。而且，用地符合规划，水、电、路畅通，具备项目建设条件。 - 3.市场前景分析 - 该镇胡萝卜产业比重大，胡萝卜需要较好的储藏条件，建设冷库不仅能够很好满足周边胡萝卜贮藏的需求，而且可以带动其他蔬菜瓜果的储藏，具有收益高、市场广阔等优点，有良好的市场前景。 - 4.生态环境影响 - 冷库项目实施，进一步夯实了农业基础，实现了土地资金的合理配置和土地空间的有效利用，对生态环境无不利影响。 - 5.经济效益与社会效益 - （1）通过入股主体、分红到户、务工就业、带动群众自主发展等方式，项目的实施能够促进村集体经济发展，提高农民群众收入和生活质量。 - （2）促进产业结构调整，改善农民生产发展条件，促进该镇剩余劳动力向产业化、市场化方向转移。 - （3）引导增强农民群众的团结发展意识和自我发展能力，密切干群关系，培育积极向上的文明乡风，为农村经济快速发展提供动力。 - （4）统一技术服务，推广标准化生产，为广大群众提供提供更多的无公害农产品。 - 6.可行性分析结论 - 通过以上分析，该项目符合有关政策要求，具备良好的经济效益、社会效益和生态效益；项目立项科学合理可行，请予审批。

五、项目评审（论证）意见

|  | 对报告的准确性、真实性负责。 |
| --- | --- |
| 行 政 村 意 见 | 负责人（签字） 公章： |
| 乡 镇 审 查 意 见 | 负责人（签字） 公章： |